# Relatório de Testes Sistêmicos – Plataforma INCLUA

## 1. Sumário Executivo

Objetivo:

Validar o Sistema da Plataforma INCLUA para verificar se atende aos requisitos funcionais e não funcionais, focando na integridade e desempenho geral do sistema.

Resultados Gerais:

A Plataforma INCLUA passou 88,5% dos casos de teste, com a detecção de 65 defeitos de severidade alta, média e baixa.

Recomendação:

Aprovar a INCLUA para a fase de testes de aceitação do usuário, após a correção dos defeitos críticos identificados.

## 2. Detalhes da Execução dos Testes

Período de Teste: 01 de junho de 2025 – 22 de junho de 2025 / 18 de junho de 2025 – 22 de junho de 2025.

Ambiente de Teste: Ambiente de testes integrado, com dados simulados de 100 clientes.

Equipe de Teste: Marcos Juan, Anastácio Figueredo, Alex Erik, Irisvane Oliveira.

Casos de Teste: 566.

Métodos de Teste: Testes manuais.

## 3. Resultados e Métricas

Total de Casos de Teste: 566

Casos de Teste Passados: 501

Casos de Teste Falhados: 65

Casos de Teste Não Executados: 1

## 4. Defeitos Encontrados

### Defeitos do Relatório 1

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC06
CT01 - Exibir Lista de Pacientes
Título: Lista carregada corretamente com todos os campos exceto o campo de foto.
Descrição: A thumbnail da foto não aparece corretamente.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito:

Caso de Uso:UC06
CT06 - Alterar Foto do Paciente (Sucesso)
Título: Foto atualizada corretamente porem thumbnail não carrega corretamente.
Descrição: Foto atualiza porem thumbnail não aparece na lista.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito: BUG

Caso de Uso: UC06
CT08 - Desativar Paciente
Título: Não é possível desativar o paciente.
Descrição: Ao clicar para desativar o paciente abre a aba para edição e não desativa o paciente.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito: BUG

Caso de Uso: UC06
CT09 - Reativar Paciente
Título: Não é possível ativar o paciente.
Descrição: Ao clicar para desativar o paciente abre a aba para edição e não desativa o paciente.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC07
CT06 - Tentativa de Contestação Duplicada
Título: Não há como fazer contestação sem avaliações.
Descrição: Não há como fazer contestação sem avaliações.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:
UC08
Título: Não é possível marcar consulta.
Descrição: Não é possível marcar consulta.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito: RETIRAR TESTE DA PLANILHA

Caso de Uso: UC10
CT03 - Validar E-mail Inválido
Título: Alerta de êxito exibido.
Descrição: E-mail está sendo atualizado sem @ e sem domínio.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC10
CT04 - Alterar Senha Válida RETIRAR TESTE DA PLANILHA
Título: Campo não existe.
Descrição: Não existe o campo para alterar a senha na edição de perfil.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito: RETIRAR TESTE DA PLANILHA

Caso de Uso: UC10
CT05 - Tentar Senha Fraca
Título: Campo não existe.
Descrição: Não existe o campo para alterar a senha na edição de perfil.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito: RETIRAR TESTE DA PLANILHA

Caso de Uso: UC10
CT09 - Cancelar Edições
Título: Não existe um botão para cancelar.
Descrição: Não existe um botão para cancelar a ação.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito: RETIRAR TESTE DA PLANILHA

Caso de Uso: UC11
CT09 - Filtro por Data (Intervalo Inválido)
Título: Resultado errado.
Descrição: Mensagem não aparece.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC11
CT11 - Disponibilizar Consultas (Clínica Vinculada)
Título: Resultado errado.
Descrição: Pede autorização da administração.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC11
CT12 - Disponibilizar Consultas (Sem Clínica Vinculada)
Título: Resultado errado.
Descrição: Pede autorização da administração.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC11 
CT14 - Filtro Sem Resultados
Título: Resultado errado.
Descrição: Mensagem não aparece.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC12
CT03 - Nenhuma Consulta Encontrada (Filtro)
Título: Mensagem: "Nenhuma consulta encontrada para os critérios selecionados."
Descrição: Não aparece mensagem correspondente.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC12
CT05 - Tentativa de Excluir Consulta com Paciente
Título: Mensagem: "Esta consulta já possui um paciente. Utilize a opção 'Cancelar'."
Descrição: Não é possível cancelar.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC12
CT06 - Cancelamento de Consulta com Confirmação
Título: Consulta marcada como cancelada. Paciente e clínica notificados. Mensagem de confirmação exibida.
Descrição: Não é possível cancelar.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC12
CT07 - Cancelamento de Consulta com Recusa
Título: Nenhuma alteração feita. Retorna à lista de consultas.
Descrição: Não é possível cancelar.
Severidade: Média.
Status: Aberta. CORRIGIR PLANILHA – FLUXO INESITENTE.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC12
CT08 - Registro de Cancelamento
Título: Sistema registra data/hora e ID do especialista responsável.
Descrição: Não é possível cancelar.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC14
CT02 - Filtrar por Nome
Título: Filtro de busca inexistente.
Descrição: Não existe um filtro de busca.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC14
CT03 - Filtrar por Status (Inativos)
Título: Filtro de busca inexistente.
Descrição: Não existe um filtro de busca.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta. REMOVER TESTE DA PLANILHA

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC14
CT05 - Ordenar por Idade
Título: Filtro de busca por idade inexistente.
Descrição: Não existe este filtro por idade ao clicar.
Severidade: Baixa.
Status: Aberta.  REMOVER TESTE DA PLANILHA

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC19 - BUG
CT05 - Período Inválido (Data Fim < Data Início)
Título: Resultado errado.
Descrição: O sistema salva da mesma forma, mesmo com dados incorretos.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC19 - BUG
CT06 - Horário Inválido (Horário Fim ≤ Horário Início)
Título: Resultado errado.
Descrição: O sistema salva da mesma forma, mesmo com dados incorretos.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC19 - BUG
CT07 - Duração Mínima Não Atendida
Título: Resultado errado.
Descrição: O sistema salva da mesma forma, mesmo com dados incorretos.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC19 - BUG
CT08 - Preço Inválido (≤ R$ 0,00)
Título: Resultado errado.
Descrição: O sistema salva da mesma forma, mesmo com dados incorretos.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC19 - BUG
CT09 - Conflito de Horário
Título: Resultado errado.
Descrição: O sistema salva com horários já ocupados.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC19 - BUG
CT12 - Intervalo entre Consultas
Título: Resultado errado.
Descrição: O sistema salva com horários já ocupados.
Severidade: Alta.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC20 
CT04 - Efetuar Pagamento com Cartão Cadastrado
Título: Redirecionamento ao gateway, pagamento processado.
Descrição: Não possui cartão cadastrado.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC20
CT07 - Finalizar com Tempo <5min
Título: Redirecionamento ao gateway, pagamento processado.
Descrição: Não exibe mensagem nenhuma.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC20 - BUG
CT09 - Cancelar Consulta
Título: Status alterado para "Cancelada", notificações enviadas.
Descrição: Não exibe mensagem nenhuma e redireciona para outra tela.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC20 - BUG
CT11 - Falha no Pagamento com Autorização Inválida
Título: Mensagem: "Informe o número de autorização (6 dígitos)."
Descrição: Aceita o cartão com menos de 6 números.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC21 - BUG
CT-006 - Navegação pelo menu (opções válidas)
Título: Sistema redireciona para o UC correspondente (ex: UC13 para "Agenda").
Descrição: Redirecionamento para o “pacientes” não funciona.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC22
CT03 - Tentar Agendar Horário Ocupado
Título: Mensagem não aparece.
Descrição: Cancelamento ok porém mensagem de cancelamento não aparece.
Severidade: Média.
Status: Aberta. – REMOVER CASO DE TESTE DA PLANILHA

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC22
CT09 - Agenda Vazia
Título: Mensagem não aparece.
Descrição: Mensagem inexistente.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

ID do Defeito:

Caso de Uso: UC22 -BUG
CT10 - Responsividade Mobile
Título: Agenda ilegível em 320px.
Descrição: Ajustar layout da agenda para dispositivos móveis.
Severidade: Média.
Status: Aberta.

### Defeitos do Relatório 2

ID do Defeito: BUG
UC29-CT-03 
Título: Erro ao cadastrar uma mesma especialidade.
Descrição: O sistema aceita a especialidade repetida normalmente.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito:
UC29-CT-11
Título: Filtração de pesquisas não funciona.
Descrição: O filtro descrito não existe.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito:
UC33-CT-09
Título: Limpeza de filtros não funciona.
Descrição: O botão “Limpar filtros” descrito não existe.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG
UC37-CT-09
Título: Erro de SQL ao tentar apagar uma especialidade.
Descrição: O sistema não permite excluir uma especialidade e aparece erro SQL.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: 
UC39-CT-11
Título: Inserção de dados bancários inválidos.
Descrição: O sistema aceita os dados inseridos normalmente.
Severidade: Média.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG (DUPLICADO)
UC40-CT-07 
Título: Erro de SQL ao tentar adicionar uma especialidade repetida.
Descrição: O sistema permite e adiciona a especialidade repetidamente.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG 
UC40-CT-11
Título: Exclusão de especialidade com vínculos.
Descrição: Não aparece a opção descrita no resultado esperado do teste, porém cumpre com a não exclusão.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito:

UC40-CT-12
Título: Desativar Especialidade Vinculada.
Descrição: —
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG
UC41-CT-05
Título: Editar um tipo de exame para um nome já existente.
Descrição: O sistema salva com formato errado.
Severidade: Média.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG
UC41-CT-06
Título: Tentativa de cadastro duplicado.
Descrição: O sistema salva com os dados repetidos.
Severidade: Média.
Status: Aberto.

ID do Defeito:  BUG
UC41-CT-08
Título: Tentativa de exclusão com prescrição.
Descrição: O sistema  exibe mensagem não tratada 
Severidade: Média.
Status: Aberto.

ID do Defeito: CORRIGIR PLANILHA
UC44-CT-03
Título: Adicionar novo exame com sucesso.
Descrição: Descrição que era pra ser opcional está obrigatória.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG
UC44-CT-14
Título: Validação de unicidade de nome e tipo.
Descrição: Sistema salva normalmente.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG
UC43-CT-04
Título: O sistema aceita o exame repetido.
Descrição: O sistema aceita o exame repetido.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

ID do Defeito: BUG
UC48-CT-09
Título: Impedir a desvinculação com agendamentos futuros.
Descrição: É possível excluir o vínculo.
Severidade: Baixa.
Status: Aberto.

## 5. Conclusão

O sistema demonstra uma boa performance e funcionalidades sólidas para a maioria das operações.
As falhas críticas relacionadas à gestão de pacientes, validações, agendamentos e segurança precisam de correção antes do lançamento em produção.

## 6. Recomendações

- Priorizar a correção dos defeitos de severidade alta.

- Realizar testes de regressão após a aplicação das correções.

- Realizar testes de aceitação com os utilizadores finais para validar os requisitos de negócio.